## Slide 1
Fraudes
Login Protegico
18/01/24

## Slide 2
FRAUDES
CLEAN
CANCELAMENTO
RESULTADO
O volume de Fraudes caiu para 1 caso, e esse foi identificado como “falso positivo”, pois não haviam caracteristicas de que o usuário já tinha o serviço ativo a mais de um ano e constava apenas dois serviços na sua linha
Haviamos feito analise no final do mês de Nov/23 onde constavam serviços cancelados a mais de 30 dias e não havia necessidade de mante-los no Clean. A mesma analise feita no mês vigente mostrou o mesmo comportamento.
Fraudes
Clean
Na analise feita no mês vigente constavam 20 registros que enviamos para cancelamento, pois não foram cancelados nos meses anteriores.
Comprovado por ações de suspensões nas vendas e implantação de biometria, inibiu a ação dos fraudadores.
Cancelamento
Resultado
Placeholder
Placeholder

## Slide 3: Histórico Fraudes (k)
Chart: 
| 45108 | 45139 | 45170 | 45201 | 45232 | 45263 | 45294
Series 1 | 20 | 71 | 25 | 2 | 0.1 | 0 | 0
#REF! | 1
FRAUDES
Analisando o gráfico a esquerda. Vimos que o volume de Fraudes caiu para 0% de fraudes
Revisão dos próximos cleans
data 24/11: 11.358 clientes
data 30/11: 11.358 clientes
data 05/12: 1.117 clientes
data 09/12: 670 clientes
Obs.: Conforme houve redução no nº de fraudes seguidos de cancelamentos, ficou entendido que não há necessidade de uma nova renovação.
Analisados as cancelamentos e foram identificados 20 casos entre Netflix e Otts para serem cancelados
Obs.: Conforme houve redução no nº de fraudes e analise de alguns falsos positivos a revisão está sendo feito semanalmente.

## Slide 4: Desenvolvimento Login Protegido
O objetivo do login protegido é, durante a compra via app store ou app vivo ou qualquer jornada que direcione o cliente para as jornadas da app store, que seja possível aplicar filtros de restrição de venda SVA de acordo com alguns critérios de negócio de forma a tornar a transação de compra mais segura e evitar fraudes.
Objetivo:
Testes
Duração 10 DU
Inicio:15/02
Desenvolvimento
Desenvovimento iniciado em 08/01
Duração 29 DU
10% Concluido
Previsão de Término: 14/02
Instalação / Acompanhamento
A instalação em Produção :
Duração de 6 DU
Inicio: 29/02
Acompanhamento Pré Prod:
Duração de 5 DU
Inicio: 08/03

## Slide 5: Desenvolvimento Login Protegido
Desenvolvimento
Duração 29 DU
Inicio:08/01
Entrega: 14/02
Testes
Duração 10 DU
Inicio:15/02
Término: 28/02
Instalação
Duração 6 DU
Inicio:29/02
Término: 07/03
Acompanhamento
Duração 6 DU
Inicio:08/03
Término: 14/03

## Slide 6
……….
Notes: https://unsplash.com/photos/bJjsKbToY34